

**AKSARAY İLİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI**

(14 Ocak 2017 tarih ve 29948 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)

**(Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE SAHİBİ** | **SEKTÖRÜ** | **PROJENİN ADI**  | **YER****(İl ve İlçesi)** | **KAREKTERİSTİK**  | **BAŞLAMA - BİTİŞ YILI**  | **PROJE TUTARI** | **2016 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA** | **2017 YATIRIMI** |
| **Aksaray Üniversitesi**  | Eğitim /Yüksek Öğretim  | **Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi****(KOP)2017H032270** | Aksaray | Etüt Proje  | 2017-2017 | 100 | - | 100 |
| **Aksaray Üniversitesi**  | Eğitim /Yüksek Öğretim  | **Kampüs Altyapısı (KOP)****1994H032360)** | Aksaray | Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampus içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı | 1994-2018 | 83.500 | 78.992 | 1.900 |
| **Aksaray Üniversitesi**  | Eğitim /Yüksek Öğretim  | **Derslik ve Merkezi Birimler****(KOP)2008H030630** | Aksaray | FEF Ek Bin.(6.000 m2) Kütüphane (11.000 m2), Ortaköy MYO Atl. (600 m2 ), Yemekhane Binası (10.000 m2)  | 2008-2018 | 163.808 | 126.608 | 18.000 |
| **Aksaray Üniversitesi**  | Eğitim /Yüksek Öğretim  | **Muhtelif İşler****(KOP)2017H032280** | Aksaray | Bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat, T-2 (1 adet)  | 2017-2017 | 5.000 | - | 5.000 |
| **Aksaray Üniversitesi**  | Eğitim /Yüksek Öğretim  | **Yayın Alımı(KOP)****2017H032290** | Aksaray | Basılı Yayın Alımı, Elektronik yayın alımı | 2017-2017 | 1.000 | - | 1.000 |
| **Aksaray Üniversitesi**  | Eğitim /Yüksek Öğretim  | **Açık ve Kapalı Spor****Tesisleri(KOP)****2008H050070** | Aksaray | Spor Salonu (8.500 m2 ) | 2008-2018 | 25.000 | 20.848 | 1.200 |
| **Devlet Su İşleri Gn.Md.** | Tarım-Sulama | **Uluırmak (Mamasın) Sulaması Yenileme (KOP) (2017A010040)** | Aksaray | Yenileme (21.420.45 ha) | 2017-2020 | 275.000 | - | 1.000 |
| **Devlet Su İşleri Gn.Md.** | DKH-İçme Suyu | **Aksaray İçmesuyu Projesi (KOP)**  | Aksaray | İsale Hattı (50 Km), İçmesuyu Arıtma Tesisi (34.560 m3/gün) | 2015-2020 | 127.467 | 4.219 | 15.000 |
| **TCDD Gn. Md.** | Ulaştırma-Demiryolu Ulaştırması | **Muhtelif Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri (1)** **Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla**  | Kırşehir, Niğde,Yozgat-Yerköy, Aksaray | Etüd-Proje-Fizibilite Etüdü, ÇED | 2015-2018 | 24.000 | 5.930 | 14.000 |
| **Karayolları Gn. Md.** | Ulaştırma-Karayolu Ulaştırması | **Bala Ayrımı-Aksaray-Ereğli Ayrımı (KOP)**  | Ankara,Konya, Aksaray | Bölünmüş Yol (285 Km.) | 1993-2020 | 690.237 | 564.257 | 19.275 |
| **Karayolları Gn. Md.** | Ulaştırma-Karayolu Ulaştırması | **Konya İl Sınırı-Aksaray (KOP**  | Aksaray | Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama 64 km) | 2006-2020 | 147.639 | 77.547 | 5.140 |
| **Sağlık Bakanlığı**  | Sağlık  | **Devlet Hastanesi****(1991I000090)** | Aksaray-Merkez | Hastane inşaatı (61.888 m2), (400 yatak) | 2013-2017 | 110.000 | 61.708 | 48.292 |
| **Sağlık Bakanlığı**  | Sağlık | **Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı (KOP) (1991I000090)** | Aksaray-Merkez | Hastane inşaatı (40.000 m2), (200 yatak) | 2017-2019 | 80.000 | - | 8.500 |
| **KOP Bölge Kalkınma İdaresi** **Bşk** | Enerji | **Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi (KOP)****2016D000070** | Konya, Niğde, Aksaray, Karaman | Fizibilite Etüdü, Müşavirlik/ Kontrollük | 2016-2017 | 1.050 | 400 | 650 |
| **Kop Bölge Kalkınma İdaresi Bşk** | **Turizm** | **Turizm Paydaşları ve Eğitim Projesi (KOP)**  | Konya, Niğde, Aksaray, Karaman | Etüd-Proje, Müşavirlik | 2017-2017 | 50 | - | 50 |
| **Kop Bölge Kalkınma İdaresi Bşk** | **Turizm** | **Tanıtım, Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar Projesi (KOP)**  | Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman | Donanım, Etüd-Proje, Müşavirlik, Uygulama Yazılımı, Özel Geliştirilmiş Yazılım  | 2017-2019 | 2.500 | - | 1.900 |
| **Kop Bölge Kalkınma İdaresi Bşk**  | Eğitim-Kültür  | **KOP Bölgesinde Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo Ekonomiye Katkısı**  | Konya, Niğde, Aksaray, Karaman | Danışmanlık, Etüd-Proje, Müşavirlik, Makine,Teçhizat | 2015-2019 | 5.500 | - | 1.500 |
| **Kop Bölge Kalkınma İdaresi Bşk**  | Eğitim-Kültür  | **KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi**  | Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Karaman | Danışmanlık, Donanım, Tefrişat | 2016-2018 | 6.090 | 2.263 | 1.090 |
| **Kop Bölge Kalkınma İdaresi Bşk**  | Eğitim-Kültür  | **KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi**  | Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Karaman | Basılı Yayın Alımı, Danışmanlık, Elektronik Yayın Alımı,Kitap Basımı | 2016-2018 | 3.100 | - | 1.444 |
| **Kop Bölge Kalkınma İdaresi** **Bşk.** | **DKH -Afetler** | **Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi (KOP) 2015K140170** | Konya, Niğde, Aksaray, Karaman | Jeolojik ve Jeoteknik Etüt(20 adet) Müşavirlik / Kontrollük, Numune Analizi (20 adet) | 2015-2019 | 5.421 | 2.000 | 1.072 |
| **Kültür Ve Turizm Bakanlığı**  | **Turizm** | **Narlıgöl Turizm MerkeziAltyapı****ve Çevre Düzenlemesi Yapım****İşi (KOP)**  | Aksaray | Elektrik Hattı, Peyzaj, Proje Desteği, Su Deposu, İsale Hattı, Taşıt Yolu | 2017-2017 | 500 |  | 500 |
| **Kültür Ve Turizm Bakanlığı**  | **Turizm** | **Hasandağı Turizm Merkezi****Mekanik Hat ve Kayak Pisti****Yapımı (KOP)** | Aksaray | Kayak Pisti, Mekanik hat, Proje Desteği | 2017-2017 | 1.000 | - | 1.000 |
| **BOTAŞ Gn. Md.**  | **Ulaştırma-Boru Hattı**  | **Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama (KOP)****(2005E050060)** | Aksaray | Doğalgaz depolama (5 milyar m³), Doğalgaz geri üretim (80 milyon sm3/günn) | 2005-2023 | 15.154.793 | 1.606.264 | 418.842 |
| **Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı**  | **Turizm** | **Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi (KOP)****(2017F000120)** | Aksaray | Alan Düzenleme (1 ha.), Etüt-Proje, Müşavirlik, Proje Desteği,Restorasyon | 2017-2019 | 6.000 |  | 2.000 |
| **Aksaray Belediyesi** | **DKH- Kanalizasyon** | **Aksaray Kanalizasyon Projesi (AB) (KOP) 2013K060240** **(Dış para kısmı AB Mali İşbirliği kapsamında hibe ile karşılanacaktır.)** | Aksaray | Atıksu Arıtma Tesisi (26,41 m³/gün), Kanalizasyon Şebekesi (20.8 km) | 2013-2018 | 80.000 (70.000’i dış kaynak) |  | 25.000 (20.000’i dış kaynak) |